Infome Trabajo Practico Final : Portal

Manual de Proyecto

1 .Integrantes:
Di Maria, Franco Martin;	100498
Sicardi, Francisco;

2. Enunciado ...

3. Division de Tareas :

Di Maria, Franco Martin :
Encargado de la interfaz grafico y todo lo que corresponde al cliente.

Sicardi, Francisco :
Encargado del modelo del juego y todo lo que corresponde al servidor.

4. Evolucion del proyecto
Inicialmente fue lento, pero mitad del mismo logramos recuperar tiempo y ritmo. Se intento seguir el cronograma propuesto por el enunciado, pero no se logro. Actualmente estamos retrasados con respecto al mismo.

5. Inconvenientes encotrados
La instalacion de todas y cada una de la librerias, resulto en un incoviniente que conllevo mucho esfuerzo y se consumio gran cantidad de tiempo en lograrlo para ciertos casos (YAML), mientras que para otros aun no se logro (Ejemplo FFMPEG).
Las librerias vienen con cientos de leaks, que nos llevo a tener que utilizar archivos de supresiones para poder abtraernos de ellos.

6. Analisis de puntos pendientes :

En un primer intento de realizar la ventanas de login con QT , se descubrio que tras ejecutar algun ciclo cualquiera de Qapplication, luego el juego funciona lagueado, y medio mal. Falta encontrar el origen del problema y solucionarlo.

Falta la correcta instalacion de la librería FFMPEG, asi como la implementacion de la caracteristica del grabar videos en el juego.

En el modelo de juego faltan implementar los emisores, receptores de bolas de energia (con estas ultimas inclusive), implementar la barreras de energia. e implementar algunas de las tantas formas de matar a Chell.

En la interfaz del usuario hace falta mejorar las animaciones de los portales, de Chell disparando, entre otros. Tambien hace falta encontrar mejores efectos de sonido para el salto y la muerte de Chell. Con respecto al sonido del salto, la forma en la que esta implementada puede no ser la mejor, por lo que tal vez haya que replantearsela.

7. Herramientas

Editores de texto :
Sublime Text 2 → Di Maria, Franco Martin

Interfaces de desarrollo
C Lion → Sicardi, Francisco

Para debugging se utilizo GDB:
Di Maria, Franco Martin, utilizo GDB por consola.
Sicardi, Francisco, utilizo GDB a traves de CLion

Las ventanas de login se estan haciendo a traves de la herramienta designer de la librería QT5.

Para analizar y editar imagenes utilizadas en las animaciones del proyecto se utilizo GIMP 2.0

Para obtenecion de audio / sonidos para el juego se utilizo la pagina :
https://www.saveclipbro.com/

Este informe esta escrito en LibreOffice Writer.

8. Conclusiones

Instalar librerias externas es dificil, y consume mucho tiempo.

Debuggear memoria con valgrind es complicado al usar librerias externas dado la gran cantidad de leaks que traen con ellas. Se pueden armar archivos de supresiones, pero al no poder generalizarlos para todas las maquinas es dificil saber si fue armado bien, en especial cuando el mismo es largo y extenso.

En proyectos es facil gastar mucho tiempo pensando y dando vueltas en como lograr uno o varios features, por lo que para poder avanzar y ser fiel a cronogramas puede convenir no pensar, codear, y luego refactorizar. Bajo este procedimento, tal vez el codigo no quede lo muy bonito, pero se puede avanzar con mayor facilidad y rapidez.